附件2

1-9月富美乡村和环境整治村评比进展情况通报表

| 乡镇 | 拆除废弃建筑 | 硬化道路 |  | 垃圾处理 |  | 污水治理 |  | 立面 整治 | 村庄绿化 |  | 生态 保护 | 计 划 投 资 | 本 月 投 资 | 累 计 投 资 | 占计划投资％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废旧建筑、猪圈、禽舍、旱厕等面积（㎡） | 村道硬化长度 （m） | 村道硬化面积（㎡） | 垃圾收集池（个） | 垃圾处理场建设转运站，填埋场 | 新建治污 管网（m） | 新建 治污 设施 | 裸房整治（㎡） | 新增 绿化 面积 （㎡） | 新植树木（株） | 化肥、农药减量 面积（亩） |  |  |  |  |
| 文峰镇 | 5655 | 2400 | 8400 | 42 | 3 | 1228 | 3 | 1860 | 6800 | 2450 | 10000 | 1200 | 200 | 1320 | 110 |
| 山格镇 | 2670 | 800 | 1200 | 8 | 0 | 200 | 61 | 1200 | 1950 | 60 | 2600 | 262 | 21 | 230 | 87.8 |
| 小溪镇 | 500 | 400 | 1200 | 5 | 0 | 300 |  | 250 | 300 | 120 | 2000 | 1060 | 102 | 766 | 72.3 |
| 南胜镇 | 1950 | 2500 | 8750 | 7 | 5 | 350 | 1 | 1450 | 4150 | 650 | 5520 | 540 | 25 | 415 | 76.9 |
| 五寨乡 | 815 | 100 | 350 |  |  |  |  | 108 | 150 | 25 |  | 235 | 42 | 195 | 83 |
| 坂仔镇 | 5000 | 3000 | 18000 | 50 | 1 | 8000 | 1 | 1000 | 2000 | 300 | 8500 | 600 | 100 | 550 | 91.7 |
| 国强乡 | 6438 | 9620 | 20670 | 18 | 5 | 1235 | 9 | 1836 | 1138 | 342 | 3000 | 210 | 37.4 | 123.4 | 58.8 |
| 安厚镇 | 5005 | 3700 | 13800 | 65 | 3 |  | 2 | 3952 | 2100 | 12400 | 9330 | 2450 | 346 | 921 | 38 |
| 大溪镇 | 1050 | 600 | 2400 | 38 | 1 | 2200 | 2 | 15600 | 2850 | 860 | 2500 | 390 | 60 | 320 | 82 |
| 霞寨镇 | 3600 | 4600 | 14900 | 66 | 1 | 1300 | 2 | 1500 | 850 | 201 | 14350 | 400 | 50 | 290 | 72.5 |
| 芦溪镇 | 1900 | 3780 | 13525 | 82 | 3 | 1650 | 158 | 1300 | 14600 | 2295 | 10.8 | 1050 | 20 | 710 | 67.6 |
| 崎岭乡 | 2650 | 1610 | 8035 | 2 | 3 | 2200 | 2 | 840 | 880 | 68 | 2400 | 570 | 50 | 493 | 86.5 |
| 九峰镇 | 1110 | 680 | 2100 | 5 | 3 | 1500 | 1 | 730 | 1520 | 480 | 200 | 1132 | 210 | 852 | 75.3 |
| 长乐乡 | 479 | 3200 | 11200 | 15 | 1 | 5.5 | 1 | 860 | 17342 | 850 | 420 | 698 | 43 | 648 | 92.8 |
| 秀峰乡 | 507 | 1000 | 3500 | 2 | 0 | 1600 | 2 | 0 | 2343 | 586 | 2011 | 328 | 100 | 280 | 85.4 |
| 合 计 | 39329 | 37990 | 128030 | 405 | 29 | 21768 | 245 | 32486 | 58973 | 21687 | 62841 | 11125 | 1406 | 8113 |  |

注：富美乡村和环境整治村合并填报。                                            （以上数据由县建设局、农业局提供）