附件

1-9月旧村复垦项目进度表

| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 规模（亩） | 可用于增减挂钩指标面积（亩） | 上交易平台面积（亩） | 上交易平台时间 | 进展情况（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芦溪镇 | 平和县芦溪镇蕉路等5个村2015年旧村复垦项目 | 57.86 | 57.48 | 37 | 2015.7 | 已通过市级验收 |
| 2 | 崎岭乡 | 平和县崎岭乡桂竹等7个村2015年旧村复垦项目 | 28.34 | 27.91 | 22 | 2016.5 | 完成复垦 |
| 3 | 南胜镇 | 平和县南胜镇云后等4个村2017年旧村复垦项目 | 34.1 | 32.93 | 26 | 2017.8 | 已通过市级验收 |
| 4 | 大溪镇 | 平和县大溪镇廖安等4个村2017年旧村复垦项目 | 41.48 | 41.01 | 33 | 2017.11 | 完成复垦 |
| 5 | 山格镇 | 平和县山格镇白楼村2017年旧村复垦项目 | 77.28 | 77.20 | 62 | 2017.11 | 完成复垦 |
| 6 |  | 平和县山格镇新陂等10个村2017年旧村复垦项目 | 84.11 | 84.01 | 67 | 2017.11 | 完成复垦 |
| 7 | 国强乡 | 平和县国强乡白叶等7个村2016年旧村复垦项目 | 92.59 | 91.81 | 72 | 2017.5 | 已通过市级验收 |
| 8 | 文峰镇 | 平和县文峰镇前埔-南霞村2017年旧村复垦项目 | 58.84 | 58.75 | 47 | 2017.10 | 已完成整改 |
| 9 | 霞寨镇 | 平和县霞寨镇长汀等4个村2017年旧村复垦项目 | 49.97 | 49.94 | 40 | 2017.12 | 已通过市级验收 |
| 10 |  | 平和县霞寨镇坑内等6个村2018年旧村复垦项目 | 51.27 | 51.06 | 31 | 2018.9 | 拆旧38亩 |
| 11 | 五寨乡 | 平和县五寨乡新美等7个村2017年旧村复垦项目 | 84.78 | 83.62 | 67 | 2017.12 | 拆旧70.9亩，复垦55.09亩 |
| 12 | 南胜镇 | 平和县南胜镇龙心等5个村2018年旧村复垦项目 | 32.34 | 32.34 | 26 | 2018.6 | 拆旧22亩，复垦20亩 |
| 13 | 坂仔镇 | 平和县坂仔镇宝南等3个村2017年旧村复垦项目 | 32.58 | 32.58 | 26 | 2018.6 | 拆旧30亩，复垦30亩 |
| 14 | 小溪镇 | 平和县小溪镇产坑-岩坂村2018年旧村复垦项目 | 22.83 | 22.83 | 18 | 2018.9 | 拆旧22.83亩，复垦20亩 |

（以上数据由县国土局提供）