附件2

1-4月创新转型项目竞赛进展情况

| 县（市、区） | 智能制造企业 |  |  |  |  | 重点技改项目 |  |  |  |  |  | 技改投资完成情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业名称 | 年度计划产值 （亿元） | 1-4月完成工业产值 （亿元） | 占年度计划% | 比增% | 项目名称 | 项目计划总投资（万元） | 年度计划投资 （万元） | 1-4月完成投资（万元） | 占年度计划% | 项目形象进度 | 年度工业技改市里下达任务数 | 1-4月完成情况 |
| 平和县 | 漳州市天凯塑胶有限公司 | 2.8 | 0.644 | 23 | 14.6 | 戎堃军用后勤保障设备扩建项目 | 50000 | 6000 | 5200 | 86.67 | 部分厂房装修、部分设备进厂安装 | 49 | 6.5 |

（以上数据由县经信局提供）