附件

1-4月抓生态项目进展情况表

| 乡镇 | 项目数 | 年度计划投资(亿元) | 累计完成投资 （亿元） | 时序进度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安厚镇 | 6 | 3.25 | 1.5351 | 47.11 |
| 坂仔镇 | 3 | 3.1 | 0.4636 | 14.95 |
| 大溪镇 | 5 | 3.896 | 1.24 | 31.83 |
| 国强乡 | 14 | 2.021 | 0.2441 | 12.08 |
| 九峰镇 | 10 | 3 | 1.0831 | 36.1 |
| 芦溪镇 | 7 | 3.006 | 1.416 | 47.10 |
| 南胜镇 | 14 | 2.002 | 0.5754 | 28.74 |
| 崎岭乡 | 6 | 2.07 | 0.547 | 26.42 |
| 山格镇 | 14 | 3 | 0.6205 | 20.68 |
| 文峰镇 | 7 | 2.002 | 0.7671 | 38.31 |
| 五寨乡 | 15 | 2.054 | 1.3571 | 66.07 |
| 霞寨镇 | 2 | 3.2 | 1.3301 | 41.57 |
| 小溪镇 | 5 | 3.05 | 1.4946 | 49.00 |
| 秀峰乡 | 6 | 2.016 | 0.2300 | 11.41 |
| 长乐乡 | 13 | 2.015 | 0.7511 | 37.28 |
| 合计 | 127 | 39.682 | 13.6548 | 33.91 |

（以上数据由县环保局提供）