附件

1-4月平和县特色小镇竞赛项目进展情况

| 序号 | 项目 名称 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 年度计划投资 （万元） | 4月完 成投资 （万元） | 今年累计完成投资 （万元） | 时序进度 （%） | 下一步举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  | 586800 | 117230 | 12995 | 48084 | 41.02 |  |
| 1 | 平和坂仔镇 林语堂文化小镇 | 建设实施北斗七星土楼群综合保护开发、天地温泉公园、等19个项目 | 111000 | 38500 | 3860 | 14018 | 36.41 | 加快项目规划编制，确保顺利通过项目评审和实施建设。 |
| 2 | 平和大溪镇 威士忌风情小镇 | 建设实施大芹陆宜威士忌酒业开发项目、大芹山旅游综合开发项目、大溪镇威豪生态农庄建设项目等3个项目 | 240000 | 44430 | 3600 | 17030 | 38.33 | 加快项目规划编制，协调办理做好威士忌酒业开发项目涉及消防水池、污水处理厂建设涉及用林、用地问题；加快威豪生态农庄运动拓展区、园区绿化、亮化等扫尾建设。 |
| 3 | 平和霞寨镇 蜜柚特色小镇 | 建设实施高峰生态谷、榜眼府文化区、官中润蜜柚观光园等5个项目 | 235800 | 34300 | 5535 | 17036 | 49.67 | 抓创建规划评审和项目实施。 |

（以上数据由县发改局提供）