附件

平和县2018年旧村复垦项目1-5月进度表

单位：亩

| 乡镇 | 项目名称 | 规模 | 新增耕地 | 批准立项时间 | 上省厅交易平台时间 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霞寨镇 | 平和县霞寨镇长汀等4个村2017年旧村复垦项目 | 49.97 | 49.94 | 2017.9.13 | 2017.12.20 | 市局验收 |
| 国强乡 | 平和县国强乡白叶等7个村2016年旧村复垦项目 | 92.59 | 91.81 | 2016.11.22 | 2017.5.2 | 市局验收 |
| 南胜镇 | 平和县南胜镇云后等4个村2017年旧村复垦项目 | 34.1 | 32.93 | 2017.1.18 | 2017.8.15 | 市局验收 |
|  | 平和县南胜镇龙心等5个村2018年旧村复垦项目 | 32.34 | 32.34 | 2018.2.11 |  | 市局审核 |
| 文峰镇 | 平和县文峰镇前埔-南霞村2017年旧村复垦项目 | 58.84 | 58.75 | 2017.7.3 | 2017.10.13 | 拆旧52亩，复垦52亩 |
| 山格镇 | 平和县山格镇白楼村2017年旧村复垦项目 | 77.28 | 77.20 | 2017.6.8 | 2017.11.7 | 拆旧64.33亩，复垦28亩 |
|  | 平和县山格镇新陂等10个村2017年旧村复垦项目 | 84.11 | 84.01 | 2017.6.27 | 2017.11.7 | 拆旧78.34亩，复垦75.53亩 |
| 大溪镇 | 平和县大溪镇廖安等4个村2017年旧村复垦项目 | 41.48 | 41.01 | 2017.6.8 | 2017.11.7 | 拆旧41.48亩，复垦39亩 |
| 五寨乡 | 平和县五寨乡新美等7个村2017年旧村复垦项目 | 84.78 | 83.62 | 2017.11.9 | 2017.12.20 | 拆旧32.72亩，复垦17.6亩 |
| 坂仔镇 | 平和县坂仔镇宝南等3个村2017年旧村复垦项目 | 32.58 | 32.58 | 2018.4.9 |  | 市局审核 |
| 芦溪镇 | 平和县芦溪镇蕉路等5个村2015年旧村复垦项目 | 57.86 | 57.48 | 2015.5.4 | 2015.6.19 | 拆旧46.19亩，复垦46.19亩 |
| 崎岭乡 | 平和县崎岭乡桂竹等7个村2015年旧村复垦项目 | 28.34 | 27.91 | 2016.3.3 | 2016.5.10 | 拆旧24.2亩，复垦24亩 |
| 合计 |  | 674.27 | 669.58 |  |  |  |

（以上数据由县国土局提供）