附件1

平和县2018年度征地拆迁评比新启动项目进度汇总表（1-5月）

| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 项目类型 | 坐落 （镇、村） | 项目 用地 面积（亩） | 项目 启动 时间 | 征地任务 |  |  | 拆迁任务 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 本年度计划（亩） | 本年度已完成（亩） | 任务完成比率 | 本年度计划（户） | 本年度已完成（户） | 未完成（户） |  |
| 1 | 安厚镇 | 莲塘村村址建设 | 县级 | 莲塘村 | 1 | 2018.5 | 1 | 1 | 100% | / | / | / |  |
| 2 |  | 福寿堂建设 | 县级 | 大坑村 | 11.12 | 2018.3 | 11.12 | 11.12 | 100% | / | / | / |  |
| 3 | 坂仔镇 | 坂仔自来水厂饮用水池 |  | 宝南村 | 5 | 2018 | 5 | 5 | 100% | / | / | / |  |
| 4 |  | 坂仔镇学府路 |  | 宝南村 | 4 | 2018 | 4 | 4 | 100% | / | / | / |  |
| 5 | 长乐乡 | 长乐学校教师宿舍 | 县级 | 镇区 | 3 | 2018.2 | 3 | 0 | 0% | / | / | / |  |
| 6 | 大溪镇 | 大溪镇污水处理厂及配套污水管网工程 | 市级 | 新红村 店前村 | 15 | 2018.2 | 15 | 10 | 66.67% | / | / | / |  |
| 7 |  | 平和县大溪镇后时片区生活污水处理站及配套管网工程 | 市级 | 坪塘村 | 3 | 2018.2 | 3 | 3 | 100% | / | / | / |  |
| 8 |  | 灵通山游客服务中心 | 县级 | 江寨村 | 48 | 2018.2 | 48 | 40 | 83.33% | / | / | / |  |
| 9 | 工业园区 | 生活垃圾焚烧发电厂 |  | 黄井村 | 342 | 2017.2 | 342 | 335 | 97.95% | / | / | / |  |
| 10 |  | 铭盛陶瓷 |  | 黄井村 | 488 | 2017.2 | 488 | 292 | 59.84% | / | / | / |  |
| 11 |  | 安埔至上峰道路 |  | 黄井村 | 60 | 2017.2 | 60 | 35 | 58.33% | / | / | / |  |
| 12 | 九峰镇 | 九峰镇区及农村 污水处理厂建设项目 | 县级 | 黄田 复兴 下坪 福山 上仓 新山 东富 | 33 | 2018.3 | 33 | 0 | 0% | / | / | / |  |
| 13 |  | 九峰镇防洪堤（二期） 秀秀线道路改道建设项目 | 省级 | 黄田 福坑 城中 九峰 | 125 | 2018.5 | 125 | 0 | 0% | / | / | / |  |
| 14 | 芦溪镇 | 芦大线牛头桥至龙岭段公路改建工程 | 县级 | 九曲 漳汀 秀芦 芦丰 | 316.55 | 2018 | 316.55 | 316.55 | 100% | / | / | / |  |
| 15 | 崎岭乡 | 污水处理工程 | 县级 | 顶寨 下石 际头 时陂 新南 | 4 | 2018.1 | 4 | 2 | 50% | / | / | / |  |
| 16 |  | 茶博园（老人活动中心） | 县级 | 彭溪村 | 3 | 2018.3 | 3 | 0 | 0% | / | / | / |  |
| 17 | 山格镇 | 北环路 | 省级 | 新陂 山格 白楼 平寨 | 608 | 2018 | 608 | 523 | 86.02% | 195 | 0 | 195 | 含4间大棚，1间猪圈 |
| 18 |  | 柚都.商城 |  | 白楼村 | 43 | 2018 | 43 | 0 | 0% | / | / | / |  |
| 19 | 文峰镇 | 平和县县道文深线（X584)文峰镇龙山村龙虎至三坪村上镜段公路拓宽工程 |  | 龙山 前埔 三坪 | 260.389 | 2018.5 | 260.389 | 0 | 0% | / | / | / |  |
| 20 |  | 宝寨木业增资拓容项目 |  | 文美村 | 47 | 2018.3 | 47 | 32.9 | 70% | / | / | / |  |
| 21 | 五寨乡 | 五寨乡前五线道路拓宽工程 | 县级 | 前岭 优美 | 36 | 2017.10 | 13.5 | 13.5 | 100% | 1 | 1 | 0 |  |
| 22 |  | 洞口陂沟窑址环境整治工程（二期） | 县级 | 寨河村 | 72 | 2017.11 | 72 | 72 | 100% | / | / | / |  |
| 23 |  | 五寨乡集镇供水扩建工程 | 镇级 | 新塘村 | 1.5 | 2017.7 | 1.5 | 1.5 | 100% | / | / | / |  |
| 24 | 霞寨镇 | 高峰生态谷二期工程 | 省级 | 官峰村 | 380 | 2016.2 | 380 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 |  |
| 25 |  | 变电站塔基用地 | 市级 | 寨里村 | 14.5 | 2017.1 | 14.5 | 12 | 82.76% | / | / | / |  |
| 26 |  | 霞寨镇派出所建设 | 县级 | 群英村 | 5.8 | 2018.5 | 5.8 | 0 | 0% | / | / | / |  |
| 27 |  | 中心小学校门道路 |  | 寨里村 | 5 | 2018.7 | 5 | 0 | 0% | / | / | / |  |
| 28 | 小溪镇 | 新北环路 |  | 宝善 旧县 | 252 |  | 252 | 249 | 98.81% | / | / | / |  |
| 29 |  | 新南大桥 |  | 坑里村 | 20 |  | 20 | 0 | 0% | / | / | / |  |
| 30 |  | 县医院搬迁 |  | 旧县 | 150 |  | 150 | 29 | 19.33% | / | / | / |  |
| 31 | 秀峰乡 | 平和县汇鑫加油站 |  | 福塘村 | 2 | 2018.4 | 2 | 0 | 0% | / | / | / |  |
| 32 |  | 平和县芦大线牛头桥至龙岭段公路改建工程 | 县级 | 龙岭村 | 5 | 2018.1 | 5 | 5 | 100% | / | / | / |  |
| 33 |  | 平和县秀峰乡污水处理项目 | 县级 | 龙岭 坝头 坪东 坪洄 | 10 | 2018.1 | 10 | 6.3 | 63% | / | / | / |  |

备注：南胜镇、国强乡、安厚农场本年度没有上报符合评比要求的新启动项目征地拆迁任务。