附件2

平和县2018年度征地拆迁评比已出让项目征迁遗留项目进度汇总表（1-5月）

| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 出让面积（亩） | 出让时间 | 征地任务 |  |  |  | 拆迁任务 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 需征地总面积（亩） | 本年度需征收（亩） | 本年度已征收（亩） | 任务完成比率 | 需拆迁总数（户） | 本年度需拆迁（户） | 本年度已拆迁（户） | 未拆迁（户） |  |
| 1 | 文峰镇 | 文博苑 |  |  |  |  |  |  | 13座坟墓 | 13座坟墓 | 8座坟墓 | 5座坟墓 |  |
| 2 | 山格镇 | 国润食品 | 41 |  | 41 | 41 | 40 | 97.56% | / | / | / | / |  |
| 3 |  | 电力大楼 | 38 |  | 38 | 38 | 37.1 | 97.63% | / | / | / | / |  |
| 4 |  | 丽冠家具城 | 9.9 |  | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 100% | / | / | / | / |  |
| 5 |  | 山格大众爷公地块一 | 33.89 | 2014 | 33.89 | 33.89 | 28.89 | 85.25% | / | / | / | / | 有偿收回 |
| 6 |  | 山格大众爷公地块三 | 17.4 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 7 |  | 鼎红红木家具 | 97.25 | 2014 | 97.25 | 97.25 | 95.19 | 97.88% |  | 21 | 0 | 21 | 有偿收回 |
| 8 |  | 辅源蜜柚深加工（英才集团） | 104.43 | 2015 | 12 | 12 | 0 | 0% | / | / | / | / | 有偿收回 |
| 9 | 工业园区 | 恒地房地产公司 | 68.98 | 2013 | 68.98 | 0.25 | 0 | 0% |  | 2 | 0 | 2 |  |
| 10 | 安厚镇 | 福建中投地产项目（圩楼地块一） | 27 | 2014 | 27 | 0.8 | 0 | 0% |  | 2 | 0 | 2 |  |
| 11 | 小溪镇 | 第六实验小学 | 35.84 |  | 35.84 | 18.83 | 14.83 | 78.76% | / | / | / | / |  |
| 12 |  | 英才尚层B地块 |  |  | 8.1 | 8.1 | 0 | 0% | / | / | / | / |  |
| 13 |  | 坑里村下坂储备用地（2016） |  |  | 25.44 | 21.79 | 0 | 0% | / | / | / | / |  |
| 14 |  | 恒丰城市广场 | 98.11 | 2011 | 98.11 | 5 | 0 | 0% | / | / | / | / |  |
| 15 |  | 银河路商住地-刘建伟 | 3.15 | 2012 | 3.15 | 0.6 | 0 | 0% | / | / | / | / |  |
| 16 |  | 保龄球馆西北侧地块普通住宅项目（2008） |  |  | 2.5843 | 0.5 | 0 | 0% | / | / | / | / |  |
| 17 |  | 坑里村下坂储备用地（2013） |  |  | 65.944 | 25 | 0 | 0% | / | / | / | / |  |
| 18 |  | 坑里村下坂储备用地（2012） |  |  | 534.253 | 30 | 0 | 0% | / | / | / | / |  |
| 19 |  | 恒丰城市综合体道路网 |  |  | 14.25 | 14.25 | 0 | 0% | / | / | / | / |  |
| 20 |  | 古楼-旧楼防洪堤 |  |  | 137 | 52 | 46.8 | 90% | / | / | / | / |  |
| 21 |  | 高南片区道路网 |  |  | 259.58 | 19.3 | 13.17 | 68.24% | / | / | / | / |  |
| 22 |  | 东环路 |  |  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 100% | / | / | / | / |  |
| 23 |  | 锦溪加油站 |  |  | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 100% | / | / | / | / |  |
| 24 |  | 南苑四期（御龙湾） | 70.77 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0% | / | / | / | / |  |
| 25 |  | 高南商住小区-张信国福建柚香置业有限公司 | 2.9 | 2014 | 2.9 | 0.15 | 0 | 0% | 约100平方米临时搭盖铁皮房未完成拆迁 |  |  |  |  |
| 26 |  | 柚都港湾（南苑一期） | 72.45 | 2008 | 72.45 | 48.3 | 0 | 0% | 原航运小学及部分村民房屋拆迁未完成 |  |  |  |  |
| 27 | 坂仔镇 | 平和蜜柚产业园（农资市场） | 250 | 2014 | 250 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 2 | 0 |  |
| 28 |  | 林语堂文博园南岸四地块（坂仔新城、花山溪地块四、五、六） | 328 | 2012 | 328 | 180 | 0 | 0% | 有偿收回328亩 |  |  |  |  |
| 29 | 芦溪镇 | 芦溪商业城 | 37.6 | 2014 | 37.6 | 15.3 | 11.1 | 72.55% |  | 7 | 4 | 3 |  |

备注：南胜镇、五寨乡、国强乡、霞寨镇、崎岭乡、九峰镇、秀峰乡、长乐乡、安厚农场本年度没有上报符合评比要求的已出让项目征迁遗留项目。

（以上数据由县国土局提供）