附件

2018年1-6月旅游厕所进展情况

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 新建或续建项目 | 2018年计划投资（万元） | 本月完成投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 完成年度计划比例（%） | 2018年计划形象进度 | 项目状态（前期、在建、完工） | 目前形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植壁楼旅游厕所建设项目 | 建设A级旅游厕所 | 新建 | 19.00 | 0.00 | 22.50 | 118.42 | 完成厕所建设，项目完工 | 完工 | 完成建设，并投入使用 |
| 2 | 高峰生态谷玻璃景观桥旅游厕所建设项目 | 建设A级旅游厕所 | 新建 | 20.00 | 0.50 | 16.10 | 80.50 | 完成厕所建设，项目完工 | 在建 | 正在进行室内装修 |
| 3 | 高峰生态谷卧龙山房旅游厕所建设项目 | 建设A级旅游厕所 | 新建 | 20.00 | 1.00 | 17.20 | 86.00 | 完成厕所建设，项目完工 | 在建 | 正在进行室内装修 |
| 4 | 田坑窑文化旅游景区旅游厕所建设项目 | 建设A级旅游厕所 | 新建 | 15.00 | 0.00 | 17.00 | 113.33 | 完成厕所建设，项目完工 | 完工 | 完成建设，并投入使用。 |
| 5 | 田坑窑文化旅游景区游客接待中心旅游厕所建设项目 | 建设A级旅游厕所 | 新建 | 15.00 | 0.00 | 16.50 | 110.00 | 完成厕所建设，项目完工 | 完工 | 完成建设，并投入使用。 |
| 6 | 林语堂故居旅游厕所建设项目 | 建设A级旅游厕所 | 新建 | 10.00 | 0.00 | 11.80 | 118.00 | 完成厕所建设，项目完工 | 完工 | 完成建设，并投入使用。 |
| 7 | 薰南楼旅游厕所建设项目 | 建设A级旅游厕所 | 新建 | 10.00 | 0.00 | 2.00 | 20.00 | 完成厕所建设，项目完工 | 前期 | 完成选址、图纸设计 |
| 8 | 威豪生态农庄旅游厕所建设项目 | 建设A级旅游厕所 | 新建 | 12.00 | 0.00 | 12.20 | 101.67 | 完成厕所建设，项目完工 | 完工 | 完成建设，并投入使用 |
| 合计 |  |  |  | 121.00 | 1.50 | 115.30 | 95.29 |  |  |  |

（以上数据由县文广体局（旅游局）提供）