附件

1-6月富美乡村和环境整治村评比进展情况

| 乡镇 | 拆除废弃 建筑 | 硬化道路 |  | 垃圾处理 |  | 污水治理 |  | 立面 整治 | 村庄绿化 |  | 生态 保护 | 计 划 投 资 | 本 月 投 资 | 累 计 投 资 | 占计划投资％ | 排 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废旧建筑、猪圈、禽舍、旱厕等面积 （㎡） | 村道 硬化 长度 （m） | 村道 硬化 面积 （㎡） | 垃圾 收集 池 （个） | 垃圾处理场建设转运站，填埋场 | 新建 治污 管网 （m） | 新建 治污 设施 | 裸房 整治（㎡） | 新增 绿化 面积 （㎡） | 新植 树木 （株） | 化肥、 农药 减量 面积 （亩） |  |  |  |  |  |
| 文峰镇 | 4100 | 280 | 660 | 25 | 2 | 620 | 1 | 950 | 3200 | 860 | 8000 | 1200 | 360 | 720 | 60 | 3 |
| 山格镇 | 2670 | 800 | 1200 | 8 | 0 | 200 | 61 | 1200 | 1950 | 60 | 2600 | 262 | 42 | 209 | 79.8 | 6 |
| 小溪镇 | 500 | 400 | 1200 | 5 | 0 | 300 |  | 250 | 300 | 120 | 2000 | 1060 | 81 | 436 | 41.1 | 9 |
| 南胜镇 | 1500 | 570 | 2300 | 5 | 5 | 350 | 1 | 1300 | 4000 | 500 | 3500 | 540 | 85 | 385 | 71.3 | 5 |
| 五寨乡 | 710 | 675 | 1795 | 2 | 1 | 150 | 1 | 200 | 360 | 32 | 1200 | 235 | 42 | 87 | 37 | 14 |
| 坂仔镇 | 5000 | 2000 | 7000 | 50 | 1 | 7000 | 1 | 1000 | 2000 | 300 | 8500 | 600 | 70 | 320 | 53.3 | 8 |
| 国强乡 | 5835 | 9620 | 20670 | 14 | 5 | 1235 | 9 | 1120 | 1138 | 126 | 3000 | 210 | 12 | 86 | 41 | 13 |
| 安厚镇 | 2160 | 1900 | 7600 | 43 | 3 |  | 130 | 2250 | 1600 | 10400 | 8530 | 2450 | 150 | 560 | 22.8 | 10 |
| 大溪镇 | 580 | 300 | 1050 | 25 | 1 | 1500 | 1 | 4800 | 1200 | 360 | 1800 | 390 | 30 | 180 | 46.1 | 11 |
| 霞寨镇 | 835 | 440 | 2650 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 510 | 165 | 800 | 270 | 39 | 93 | 34.4 | 12 |
| 芦溪镇 | 1850 | 3776 | 13516 | 82 | 3 | 1650 | 158 | 1300 | 14600 | 2295 | 10 | 1050 | 80 | 500 | 47.6 | 7 |
| 崎岭乡 | 1200 | 280 | 930 | 4 | 1 | 300 | 1 | 300 | 320 | 50 | 1800 | 500 | 21 | 121 | 24.2 | 15 |
| 九峰镇 | 1110 | 680 | 2100 | 5 | 3 | 1500 | 1 | 730 | 1520 | 480 | 200 | 1132 | 50 | 642 | 56.7 | 2 |
| 长乐乡 | 376 | 2300 | 8050 | 15 | 1 | 5.5 | 1 | 860 | 17342 | 750 | 420 | 698 | 153 | 556 | 79.7 | 1 |
| 秀峰乡 | 507 | 1000 | 3500 | 1 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 2343 | 586 | 2011 | 310 | 100 | 280 | 90 | 4 |
| 合 计 | 28933 | 25021 | 74221 | 289 | 27 | 15810 | 367 | 16260 | 52383 | 17084 | 44371 | 10907 | 1315 | 5175 |  |  |

（以上数据由县农业局提供）