附件2

1-6月创新转型项目竞赛进展情况

| 县（市、区） | 智能制造企业 |  |  |  |  | 重点技改项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业名称 | 年度计划产值 （亿元） | 上半年完成工业产值 （亿元） | 占年度计划% | 比增% | 项目名称 | 项目计划总投资（万元） | 年度计划投资 （万元） | 上半年完成投资（万元） | 占年度计划% | 项目形象进度 |
| 平和县 | 漳州市天凯塑胶有限公司 | 2.8 | 1.158 | 41.36 | 20.42 | 戎堃军用后勤保障设备扩建项目 | 50000 | 6000 | 6300 | 105 | 部分厂房装修、部分设备进厂安装 |

（以上数据由县经信局提供）