附件3

公共停车设施建设进度表

| 序号 | 项目 | 项目内容及规模 | 总投资（万元） | 年计划完成投资（万元） | 2017年计划形象进度 | 本月完成投资（万元） | 目前形象进度 | 年度累计完成投资（万元） | 完成年度计划（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 县城公共停车场设施项目 | 新增停车位200个，占地5亩。 | 600 | 600 | 完工 | 65 | 正在进行设计 | 145 | 24.17 |