| 附件4 农贸市场提升改造进度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设周期 | 序时进展情况 | 总投资 （万元） | 2017年计划投资 （万元） | 本月完成投资 （万元） | 累计完成投资 （万元） | 完成年度计划（%） |
| 1 | 平和县 | 市尾和城西2个农贸市场提升改造 | 2017年12月前竣工投入使用。 | 已聘请设计公司对2个农贸市场提升改造方案进行设计，争取4月底前完成初步方案；已向县政府申请将改造资金纳入县财政预算。 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 |