附件2

1-5月创新转型项目竞赛进展情况

| 县（市、区） | 智能制造企业 |  |  |  |  | 重点技改项目 |  |  |  |  |  | 创新专项能力建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业名称 | 年度计划产值 （亿元） | 1-5月完成工业产值 （亿元） | 占年度计划% | 比增% | 项目名称 | 项目计划总投资（亿元） | 年度计划投资 （亿元） | 1-5月完成投资（万元） | 占年度计划% | 项目形象进度 |  |
| 平和县 | 福建省百得利实业有限公司 | 4 | 1.886 | 47.15 | 59.01% | 福建闽佳鑫人造板有限公司 西蝉扩建项目 | 6 | 0.35 | 4300 | 122.86 | 完成征地、三通一平，完成厂房基础施工 | 1、已将漳州市天凯塑胶有限公司纳入高新技术企业进行培育，至5月底，已完成财务科研投入专帐归集、研发R＆D整理工作及三年年度审计报告，申请报告也已整理好，拟于7月底提交申请。2、2017年度拟新增科技重大创新企业数7家，研发投入预报数1至5月累计1279万元。 |

（以上数据由县经信局提供）