附件2

2017年1-5月平和县造福工程扶贫搬迁建设情况进度表

| 排名 | 乡镇 | 任务数 |  |  | 已落实 |  |  |  |  |  |  | 已动工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户 |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人 | 其中：国定标准 | 其中：省定标准 | 户 | 人 | 落实率 | 其中： |  |  |  |  |  | 已建一层 |  |  |  |  |  | 已竣工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国定对象 |  | 省定对象 |  | 户数 | 动工率 | 户 | 人 | 国定对象 |  | 省定对象 |  | 户 |  | 国定对象 |  | 省定对象 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 户 | 人 | 户 | 人 |  |  |  |  | 户 | 人 | 户 | 人 | 户数 | 竣工率 | 户 | 人 | 户 | 人 |
| 1 | 崎岭乡 | 96 | 0 | 0 | 51 | 182 | 189.6% | 24 | 91 | 3 | 14 | 42 | 82.0% | 10 | 37 | 3 | 11 | 2 | 5 | 8 | 15.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 安厚镇 | 130 | 50 | 0 | 59 | 183 | 140.8% | 37 | 141 | 7 | 25 | 59 | 100.0% | 17 | 61 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 霞寨镇 | 254 | 81 | 78 | 125 | 318 | 125.2% | 18 | 58 | 14 | 41 | 45 | 55.0% | 5 | 22 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4.0% | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | 长乐乡 | 195 | 0 | 90 | 57 | 239 | 122.6% | 2 | 10 | 10 | 36 | 22 | 38.6% | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 大溪镇 | 58 | 0 | 20 | 19 | 71 | 122.4% | 0 | 0 | 16 | 59 | 15 | 78.9% | 6 | 26 | 0 | 0 | 4 | 19 | 6 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 南胜镇 | 114 | 75 | 1 | 44 | 128 | 112.3% | 20 | 64 | 8 | 25 | 44 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 坂仔镇 | 131 | 7 | 10 | 53 | 131 | 100.0% | 3 | 7 | 4 | 10 | 45 | 85.0% | 20 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 28.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 五寨乡 | 85 | 0 | 0 | 34 | 79 | 92.9% | 9 | 28 | 10 | 31 | 21 | 61.0% | 12 | 40 | 7 | 26 | 5 | 14 | 12 | 47.0% | 7 | 26 | 5 | 14 |
| 9 | 九峰镇 | 503 | 30 | 88 | 88 | 350 | 69.6% | 1 | 6 | 10 | 39 | 33 | 37.5% | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 小溪镇 | 59 | 0 | 20 | 9 | 33 | 55.9% | 2 | 6 | 3 | 10 | 7 | 36.8% | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 秀峰乡 | 168 | 0 | 75 | 20 | 84 | 50.0% | 3 | 10 | 10 | 35 | 7 | 35.0% | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.0% | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | 山格镇 | 103 | 18 | 16 | 15 | 49 | 47.6% | 7 | 21 | 8 | 28 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 芦溪镇 | 155 | 13 | 27 | 19 | 71 | 45.8% | 14 | 47 | 2 | 10 | 12 | 23.8% | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 文峰镇 | 135 | 6 | 0 | 6 | 17 | 12.6% | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 8.0% | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 国强乡 | 214 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合计 | 2400 | 295 | 451 | 599 | 1935 | 80.6% | 140 | 489 | 110 | 379 | 355 | 59.3% | 98 | 356 | 19 | 70 | 17 | 65 | 51 | 8.5% | 7 | 26 | 9 | 30 |
| 注：该表数据截至5月31日，排名以任务落实率为依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |