附件2

公办村卫生所标准化建设进度表

| 乡镇名称 | 任务数 家 | 以 示 范 性 公 办 村 卫 生 所 标 准 化 建 设 参 赛 单 位 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 业务用房性质 |  | 开 工（家） |  |  | 完 工（家） |  |  | 投 资（万元） |  |  | 七统一管理（家） |  | 开通医保终端（家） |  | 开展医疗 公卫服务 （家） |  | 用房面积达标 （家） |  | 三室布局合理 （家） |  | 配齐19 种设备 （家） |  | 配备合格村医 （家） |  | 参加养老保险 （家） |  |
|  |  | 村委会 | 租赁 | 已完成 |  | % | 已验收 |  | % | 计划数 | 完成数 | % | 已验收 | % | 已验收 | % | 已验收 | % | 已验收 | % | 已验收 | % | 已验收 | % | 已验收 | % | 已验收 | % |
|  |  |  |  | 村委会 | 租赁 |  | 村委会 | 租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 14 | 14 |  | 14 |  | 100 | 14 |  | 100 | 114.8 | 221.5 | 192.94 | 0 |  | 0 |  | 14 | 100 | 14 | 100 | 14 | 100 | 12 | 85.7 |  |  |  |  |
| 山格 | 1 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 15 | 25 | 166.67 | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 文峰 | 1 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 10 | 11.3 | 113 | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 南胜 | 1 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 5 | 22 | 440 | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 坂仔 | 1 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 10 | 42 | 420 | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 安厚 | 1 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 大溪 | 1 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 10 | 22 | 220 | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 霞寨 | 1 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 5.8 | 7.8 | 134.5 | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 九峰 | 1 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 7 | 16.5 | 157.14 | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 芦溪 | 1 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 5 | 9 | 180 | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 五寨 | 1 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 10 | 10.9 | 121.11 | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 国强 | 1 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 10 | 10 | 100 | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 崎岭 | 1 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 5 | 11 | 220 | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 长乐 | 1 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 10 | 17 | 170 | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 秀峰 | 1 | 1 |  | 1 |  | 100 | 1 |  | 100 | 6 | 11 | 183.33 | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |

（以上数据由县卫计局提供）