附件3

公共停车设施建设进度表

| 序号 | 项目 | 项目内容及规模 | 总投资（万元） | 年计划完成投资（万元） | 2017年计划形象进度 | 本月完成投资（万元） | 目前形象进度 | 年度累计完成投资（万元） | 完成年度计划（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 县城公共停车场设施项目 | 新增停车位200个，占地5亩。 | 600 | 600 | 完工 | 150 | 完成预算编制 | 385 | 64.17 |
| 2 | 县城公共停车场设施项目 | 新增停车位400个，占地50亩。 | 900 | 900 | 完工 | 200 | 完成施工图设计 | 200 | 22.22 |
| 合计 |  |  | 1500 | 1500 |  | 350 |  | 585 | 39 |

（以上数据由县建设局提供）