| 附件4 农贸市场提升改造进度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设周期 | 序时进展情况 | 总投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 本月完成投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 备注 |
| 1 | 平和县 | 市尾和城西2个农贸市场提升改造 | 2017年12月前竣工投入使用。 | 已完成2个农贸市场提升改造项目立项、预算，并送财政局审核，7月4日可完成财审；同时做好招投标准备工作，力争7月中旬开工建设。 | 155 | 155 | 0 | 0 |  |

（以上数据由县商务局提供）