附件1

平和县2017年征地拆迁评比活动1-6月通报表

| 乡镇 名称 | 项目数 |  | 依法依规 征用地项目数 | 完成征地情况 |  |  | 完成拆迁情况 |  |  | 奖励项 |  | 扣减分项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新增 项目数 | 遗留 项目数 |  | 全年新增项目征地任务（亩） | 当前完成新增项目征地总面积绝对值（亩） | 累计完成全年任务比率 % | 拆迁任务数（户） | 当前完成拆迁总户数绝对值（户） | 累计完成全年任务比率 % | 完成往年征迁扫尾数 | 今年净地项目数 | 进京上访个数 | 赴省上访个数 | 赴市上访个数 |
| 文峰镇 | 1 | 1 | 1 | 71.12 | 66.55 | 93.57 | 17 | 12 | 70.59 | 1 |  |  |  |  |
| 山格镇 | 3 | 9 | 2 | 1552 | 10 | 0.64 | 15 | 0 | 0.00 | 1 |  |  |  |  |
| 小溪镇 | 4 | 17 | 2 | 661.48 | 0 | 0.00 | 203 | 0 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 南胜镇 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五寨乡 | 2 | 1 |  | 4.69 | 3.69 | 78.68 | 1 | 0 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 坂仔镇 | 1 | 4 |  | 2.2 | 2.2 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国强乡 | 2 | 0 |  | 21.01 | 8 | 38.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安厚镇 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大溪镇 | 1 | 3 |  | 4 | 2.6 | 65.00 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 霞寨镇 | 2 | 1 | 1 | 31 | 13 | 41.94 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 |  |  |  |
| 芦溪镇 | 3 | 1 | 1 | 10.3 | 7.3 | 70.87 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 崎岭乡 | 3 | 0 |  | 6 | 5 | 83.33 | 6 | 4 | 66.67 |  |  |  |  |  |
| 九峰镇 | 2 | 0 | 1 | 25 | 15.6 | 62.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 秀峰乡 | 5 | 0 |  | 39.7 | 37.95 | 95.59 | 3 | 1 | 33.33 |  |  |  |  |  |
| 长乐乡 | 3 | 0 | 2 | 96 | 96 | 100.00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 安厚农场 | 1 | 0 |  | 371.65 | 351.65 | 94.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业园区 | 3 | 1 | 1 | 447 | 404 | 90.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 36 | 39 | 11 | 3343.15 | 1023.54 | 30.62 | 247 | 19 | 7.69 | 5 | 4 |  |  |  |