附件1

1-6月份美丽乡村评比进展情况通报表

| 乡镇 | 立面整治 |  | 垃圾处理 | 污水治理 |  |  |  |  | 拆除临时搭盖建筑面积 | 村道硬化 |  | 村道 绿化 | 计划投资（万元） | 本月完成投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 占计划投资% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整治裸房 |  | 垃圾转运处理能力（吨/天） | 新建集中污水处理设施（个） | 新建污水管网长度（米） | 新建或改建 三格化粪池（个） |  |  | 拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕等临时搭盖建筑面积（平方米） | 硬化村道长度（米） | 硬化村道面积（平方米） | 新增绿化面积（平方米） |  |  |  |  |  |
|  | 整治裸房栋数（栋） | 整治建筑面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划完成数 | 本月完成数 | 累计完成数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文峰镇 | 3 | 500 | 0.6 | 0 | 0 | 21 | 4 | 6 | 2800 | 500 | 3200 | 800 | 300 | 14 | 68 | 22.67% |  |
| 山格镇 | 5 | 1500 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 300 | 180 | 80 | 80 | 44.44% |  |
| 小溪镇 | 30 | 1100 | 5 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 58 | 396 | 30.23% |  |
| 南胜镇 | 7 | 980 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 | 1280 | 12300 | 39300 | 0 | 100 | 7 | 40 | 40.00% | 备选 |
| 五寨乡 | 11 | 250 | 1.5 | 0 | 1000 |  |  | 5 | 1200 | 2000 | 7000 | 2800 | 800 | 55 | 120 | 15.00% |  |
| 坂仔镇 | 6 | 420 | 1.5 | 0 | 660 | 42 | 6 | 30 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 400 | 11 | 75 | 18.75% |  |
| 国强乡 | 22 | 4200 | 1.2 | 2 | 600 | 50 | 15 | 15 | 12000 | 500 | 1650 | 300 | 150 | 10 | 30 | 20.00% |  |
| 安厚镇 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 | 5000 | 600 | 2500 | 0 | 200 | 50 | 90 | 45.00% |  |
| 大溪镇 | 60 | 3000 | 1.5 | 0 | 300 | 180 | 30 | 80 | 1800 | 1200 | 4800 | 1200 | 250 | 30 | 90 | 36.00% | 备选 |
| 霞寨镇 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 152 | 35 | 35 | 756 | 420 | 2520 | 230 | 560 | 76 | 186 | 33.21% |  |
| 芦溪镇 | 5 | 600 | 1 | 0 | 0 | 51 | 6 | 42 | 670 | 1000 | 3000 | 1300 | 353 | 19 | 161 | 45.61% |  |
| 崎岭乡 | 5 | 1000 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 3 | 800 | 1000 | 4000 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25.00% |  |
| 九峰镇 | 70 | 4200 | 1.5 | 0 | 0 | 45 | 6 | 6 | 6000 | 1000 | 3000 | 2180 | 150 | 40 | 60 | 40.00% |  |
| 长乐乡 | 9 | 1172 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 120 | 350 | 31.82% |  |
| 秀峰乡 | 4 | 415 | 3 | 0 | 0 | 53 | 3 | 15 | 540 | 1000 | 4500 | 100 | 64 | 10 | 52 | 81.25% | 备选 |
| 合计 | 237 | 19337 | 23.9 | 24 | 3190 | 742 | 132 | 264 | 37998 | 21520 | 75470 | 9410 | 6117 | 630 | 1848 | 30.21% |  |

（以上数据由县建设局提供）