附件2

1-6月富美乡村和环境整治村评比进展情况通报表

| 乡镇 | 拆除废弃 建筑 | 硬化道路 |  | 垃圾处理 |  | 污水治理 |  | 立面 整治 | 村庄绿化 |  | 生态保护 | 计划 投资 （万元） | 本月投资 (万元） | 累计投资（万元） | 占计划投资% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废旧建筑、猪圈、禽舍、旱厕等面积（㎡） | 村道硬化长度 （m） | 村道硬化面积 （㎡） | 垃圾收集池 （个） | 垃圾处理场建设转运站，填埋场 | 新建 治污 管网 （m） | 新建 治污 设施 | 裸房 整治（㎡） | 新增 绿化 面积 （㎡） | 新植 树木 （株） | 化肥、农 药减量面积（亩） |  |  |  |  |
| 文峰镇 | 8975 | 700 | 8100 | 27 | 1 | 650 | 1 | 3758 | 6805 | 467 | 2156 | 600 | 54.3 | 267 | 44.50% |
| 山格镇 | 20300 | 2400 | 9800 | 25 | 1 | 0 | 0 | 200 | 2980 | 1700 | 680 | 530 | 20 | 410 | 77.36% |
| 小溪镇 | 1800 | 600 | 1800 | 5 |  | 600 |  | 350 | 200 | 75 | 1000 | 1810 | 108 | 446 | 24.64% |
| 南胜镇 | 11000 | 1350 | 2025 | 30 | 1 | 1800 | 1 | 3000 | 18000 | 3700 | 15000 | 1500 | 135 | 900 | 60.00% |
| 五寨乡 | 2630 | 2500 | 7500 | 31 |  |  |  | 1102 | 3000 | 50 |  | 1100 | 3 | 127 | 11.55% |
| 坂仔镇 | 10000 | 4000 | 8000 | 15 | 1 | 16200 | 1 | 20000 | 5000 | 1000 | 5000 | 1000 | 100 | 550 | 55.00% |
| 国强乡 | 21645 | 5040 | 15689 | 12 | 3 | 800 | 3 | 1000 | 500 | 150 | 583 | 623 | 42 | 271 | 43.50% |
| 安厚镇 | 4900 | 350 | 1300 | 17 | 2 | 300 | 25 | 2450 | 3600 | 300 | 1800 | 570 | 115 | 395 | 69.30% |
| 大溪镇 | 2494 | 1800 | 7200 | 18 | 1 | 800 | 246 | 8200 | 5000 | 450 | 450 | 600 | 50 | 220 | 36.67% |
| 霞寨镇 | 756 | 420 | 2520 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 78 | 680 | 560 | 76 | 186 | 33.21% |
| 芦溪镇 | 800 | 1200 | 4200 | 2 | 1 | 0 | 120 | 625 | 3750 | 785 | 2500 | 350 | 20 | 210 | 60.00% |
| 崎岭乡 | 1250 | 250 | 1300 | 5 | 1 |  | 1 | 2230 | 460 | 65 | 300 | 240 | 44 | 203 | 84.58% |
| 九峰镇 | 3550 | 4700 | 17450 | 6 | 3 | 2400 | 2 | 700 | 850 | 385 | 195 | 1300 | 105 | 625 | 48.08% |
| 长乐乡 | 450 | 2500 | 8750 | 3 | 0 | 140 | 0 | 736 | 1200 | 180 | 310 | 160 | 12 | 86 | 53.75% |
| 秀峰乡 | 10772 | 15000 | 39290 | 12 | 1 | 3 | 1 | 600 | 4000 | 300 | 3500 | 1000 | 84 | 502 | 50.20% |
| 合 计 | 101322 | 42810 | 134924 | 211 | 16 | 23693 | 401 | 44951 | 55575 | 9685 | 34154 | 11373 | 853.3 | 5298 | 46.58% |

注：富美乡村和环境整治村合并填报。

（以上数据由县农业局提供）