附件

2017年平和县提升景区环境项目一览表

| 主要建设内容 | 项目所在地 | 总投资 (万元) | 已完成投资(万元) | 投资占比 (%) | 责任单位 | 形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三平寺塔殿保护修缮工程；三平祖师文化园西侧滑坡加固修缮工程。 | 平和县三平风景区 | 200 | 8 | 4.00% | 平和县三平风景区管理委员会 | 三平寺塔殿保护修缮工程已完成施工和监理单位招投标，三平祖师文化园西侧滑坡加固修缮工程已完成施工和监理单位招投标。 |
| 新建A级旅游厕所 | 平和县霞寨镇官峰村高峰生态谷游客服务中心 | 35 | 2 | 5.71% | 漳州九龙江阳明投资有限公司 | 完成基础垫层，基础钢筋安装 |
| 新建A级旅游厕所 | 平和县霞寨镇官峰村 | 10 | 1 | 10.00% | 漳州九龙江阳明投资有限公司 | 基础土方开挖。 |
| 新建A级旅游厕所 | 平和县五寨乡埔坪村雾峰林氏大宗东侧100米 | 12 | 11.2 | 93.30% | 五寨乡埔坪村委会 | 完成主体，内外部装修基本完成，正在周边绿化 |
| 新建A级旅游厕所 | 平和县芦溪镇蕉路村 | 30 | 20 | 66.70% | 福建绳武楼旅游投资有限公司 | 正在基础施工 |
| 新建A级旅游厕所 | 平和县九峰镇澄溪村半径组18号 | 15 | 2 | 13.33% | 漳州印象大芹山旅游发展有限公司 | 完成征地、赔青，正在土地平整，修建地基 |

（以上数据由县旅游局提供）