附件2

1-8月富美乡村和环境整治村评比进展情况

| 乡镇 | 拆除废弃 建筑 | 硬化道路 |  | 垃圾处理 |  | 污水治理 |  | 立面 整治 | 村庄绿化 |  | 生态保护 | 计划 投资 （万元） | 本月投资 (万元） | 累计投资（万元） | 完成投资占计划投资% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废旧建筑、猪圈、禽舍、旱厕等面积（㎡） | 村道硬化长度 （m） | 村道硬化面积 （㎡） | 垃圾收集池 （个） | 垃圾处理场建设转运站，填埋场 | 新建 治污 管网 （m） | 新建 治污 设施 | 裸房 整治（㎡） | 新增 绿化 面积 （㎡） | 新植 树木 （株） | 化肥、农 药减量面积（亩） |  |  |  |  |
| 文峰镇 | 8975 | 700 | 8100 | 27 | 1 | 650 | 1 | 3758 | 6805 | 467 | 2156 | 600 | 47 | 314 | 52.3 |
| 山格镇 | 20300 | 3100 | 11600 | 26 | 1 | 0 | 0 | 200 | 2980 | 1700 | 680 | 530 | 40 | 430 | 81 |
| 小溪镇 | 1800 | 600 | 1800 | 5 |  | 600 |  | 400 | 250 | 90 | 1200 | 1810 | 126 | 572 | 31.6 |
| 南胜镇 | 12340 | 3970 | 6185 | 30 | 1 | 1800 | 1 | 3000 | 18000 | 3700 | 15000 | 1500 | 162 | 927 | 61.8 |
| 五寨乡 | 2958 | 3040 | 8820 | 32 | 0 |  |  | 1500 | 4000 | 2640 |  | 1100 | 123 | 314 | 28.6 |
| 坂仔镇 | 10000 | 6000 | 12000 | 15 | 1 | 16200 | 1 | 20000 | 5000 | 1000 | 5000 | 1000 | 150 | 800 | 80 |
| 国强乡 | 23747 | 5840 | 18489 | 15 | 3 | 1300 | 4 | 1350 | 716 | 198 | 698 | 623 | 62 | 397 | 63.7 |
| 安厚镇 | 11200 | 420 | 1880 | 32 | 3 | 490 | 31 | 3750 | 4600 | 527 | 4200 | 650 | 58 | 592 | 91 |
| 大溪镇 | 2890 | 1900 | 7400 | 20 | 1 | 880 |  | 9900 | 5800 | 500 | 490 | 600 | 60 | 400 | 67 |
| 霞寨镇 | 995 | 420 | 2520 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 105 | 908 | 644 | 41 | 256 | 39.7 |
| 芦溪镇 | 800 | 1200 | 4200 | 5 | 1 | 0 | 120 | 750 | 4250 | 1025 | 2500 | 350 | 30 | 240 | 68.5 |
| 崎岭乡 | 1480 | 800 | 1600 | 5 | 2 |  | 2 | 2230 | 460 | 80 | 1700 | 310 | 40 | 268 | 86.4 |
| 九峰镇 | 3550 | 4700 | 17450 | 6 | 3 | 2600 | 2 | 700 | 850 | 385 | 195 | 1300 | 150 | 1075 | 82.7 |
| 长乐乡 | 1090 | 2500 | 8750 | 0 | 0 | 385 | 0 | 4680 | 1200 | 180 | 310 | 1000 | 85 | 1090 | 109 |
| 秀峰乡 | 10772 | 15000 | 39290 | 12 | 1 | 3 | 1 | 620 | 4100 | 320 | 3500 | 1000 | 75 | 577 | 57.7 |
| 合 计 | 112897 | 50190 | 150084 | 237 | 18 | 24908 | 163 | 52838 | 59402 | 12917 | 38537 | 13017 | 1249 | 8252 | 63.4 |

注：富美乡村和环境整治村合并填报。

（以上数据由县农业局提供）