附件2

2017年1-8月平和县造福工程扶贫搬迁建设情况进度表

| 排名 | 乡镇 | 任务数 |  |  | 已落实 |  |  |  |  |  |  | 已动工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户 |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人 | 国定标准 | 省定标准 | 户 | 人 | 落实率% | 其中： |  |  |  |  |  | 已建一层 |  |  |  |  |  | 已竣工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国定对象 |  | 省定对象 |  | 户数 | 动工率 | 户 | 人 | 国定对象 |  | 省定对象 |  | 户 |  | 国定对象 |  | 省定对象 |  |
|  |  |  | 人 | 人 |  |  |  | 户 | 人 | 户 | 人 |  |  |  |  | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 竣工率 | 户 | 人 | 户 | 人 |
| 1 | 安厚镇 | 130 | 50 | 0 | 86 | 277 | 213.1% | 41 | 150 | 9 | 34 | 86 | 100.0% | 74 | 243 | 32 | 123 | 6 | 21 | 53 | 61.6% | 26 | 100 | 2 | 7 |
| 2 | 崎岭乡 | 96 | 0 | 0 | 46 | 166 | 172.9% | 21 | 83 | 3 | 9 | 40 | 87.0% | 19 | 77 | 9 | 40 | 2 | 5 | 14 | 30.4% | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | 芦溪镇 | 155 | 13 | 27 | 55 | 206 | 132.9% | 30 | 104 | 8 | 30 | 55 | 100.0% | 24 | 91 | 15 | 49 | 3 | 15 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 南胜镇 | 114 | 75 | 1 | 48 | 138 | 121.1% | 24 | 74 | 8 | 25 | 48 | 100.0% | 48 | 138 | 24 | 74 | 8 | 25 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 大溪镇 | 58 | 0 | 20 | 19 | 68 | 117.2% | 0 | 0 | 16 | 56 | 19 | 100.0% | 19 | 68 | 0 | 0 | 16 | 56 | 19 | 100.0% | 0 | 0 | 16 | 56 |
| 6 | 霞寨镇 | 254 | 81 | 78 | 145 | 287 | 113.0% | 30 | 83 | 30 | 81 | 95 | 65.5% | 34 | 77 | 9 | 28 | 6 | 17 | 19 | 13.1% | 3 | 8 | 2 | 7 |
| 7 | 长乐乡 | 195 | 0 | 90 | 48 | 206 | 105.6% | 0 | 0 | 12 | 46 | 45 | 93.8% | 30 | 121 | 0 | 0 | 6 | 24 | 22 | 45.8% | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 国强乡 | 214 | 15 | 26 | 68 | 223 | 104.2% | 4 | 12 | 5 | 18 | 68 | 100% | 7 | 18 | 4 | 12 | 3 | 11 | 3 | 4.4% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 五寨乡 | 85 | 0 | 0 | 33 | 85 | 100.0% | 9 | 30 | 14 | 41 | 33 | 100.0% | 16 | 54 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16 | 48.5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 坂仔镇 | 131 | 7 | 10 | 53 | 131 | 100.0% | 3 | 7 | 4 | 10 | 53 | 100.0% | 35 | 75 | 2 | 6 | 1 | 3 | 32 | 60.4% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 九峰镇 | 503 | 30 | 88 | 89 | 348 | 69.2% | 1 | 6 | 10 | 39 | 79 | 88.8% | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 小溪镇 | 59 | 0 | 20 | 11 | 37 | 62.7% | 2 | 6 | 3 | 10 | 9 | 81.8% | 5 | 19 | 0 | 0 | 5 | 19 | 4 | 36.4% | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 13 | 秀峰乡 | 168 | 0 | 75 | 21 | 87 | 51.8% | 5 | 19 | 9 | 27 | 6 | 28.6% | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 19.0% | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | 文峰镇 | 135 | 6 | 0 | 10 | 32 | 23.7% | 2 | 6 | 8 | 26 | 6 | 60.0% | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 山格镇 | 103 | 18 | 16 | 6 | 19 | 18.4% | 2 | 5 | 4 | 14 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 |  | 2400 | 295 | 451 | 738 | 2310 | 96.3% | 174 | 585 | 143 | 466 | 644 | 87.3% | 326 | 1045 | 96 | 336 | 64 | 222 | 186 | 25.2% | 34 | 123 | 27 | 91 |
| 注：该表排名以落实率为依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |