附件

8月份矿山复绿进展情况表

| 乡镇 | 项目 | 月报表报送情况 | 是否成立领导小组、专人负责 | 是否制定复绿方案 | 治理情况（累计） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 投入资金（万元） | 植树（棵） | 撒草籽（斤） | 其他措施 |
| 小溪镇 | 湖田饰面用石材矿区 | √ | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 平和县磊山碎石场小溪卓教山矿区建筑用花岗岩矿 |  | 是 | 是 |  |  |  |  |
| 山格镇 | 铜中村尖石山矿区 | √ | 是 |  | 3.5 | 150 | 30 |  |
|  | 铜中村大岭头矿区 |  | 是 |  | 6 | 200 | 40 |  |
|  | 隆庆村岩厅山、土匪坑矿区 |  | 是 |  | 3.5 |  | 40 | 土匪坑矿区已复绿 |
|  | 山格镇尖钟坑碎石场 |  | 是 | 是 | 100 |  |  | 山格镇政府整治中 |
|  | 平和县总鑫石材有限公司山格坑内空矿区饰面用花岗岩矿 |  | 是 | 是 |  |  |  | 自然复绿 |
|  | 平和县山格镇吃水坑碎石场 |  | 是 | 是 | 40 | 250 | 30 | 回填整治中 |
|  | 平和县鑫岩碎石场山格际仔山矿区建筑用凝灰岩矿 |  | 是 | 是 | 3.5 | 700 |  | 回填整治中 |
| 文峰镇 | 平和县文峰文美碎石场 | 乡镇未报送 |  |  |  |  |  |  |
| 南胜镇 | 平和县南胜镇白陆坂山碎石场 | √ | 是 | 是 | 1.2 | 50 | 5 | 藤类100株 |
| 国强乡 | 高坑村枣子湖饰面用石料场无证矿点 | √ | 是 | 是 | 1 | 50 | 30 | 种植葛根 |
| 崎岭乡 | 合溪村下午斗山高岭土无证矿点 | √ | 是 | 是 | 5 | 400 | 30 |  |
| 安厚镇 | 平和县安厚镇赤毛山碎石场 | √ | 是 | 是 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 平和县安厚镇石壁头山碎石场 |  | 是 | 是 | 2.5 | 450 | 25 |  |
| 霞寨镇 | 平和钟腾铜矿 | √ | 是 | 是 | 0.6 | 200 |  |  |
|  | 平和县霞寨镇露湖山碎石场 |  | 是 | 是 | 4 | 1100 | 50 | 专人维护 |
| 芦溪镇 | 平和县芦溪镇东槐白石岭叶腊石矿 | √ | 是 | 是 | 3 | 5000 | 13 |  |
|  | 芦溪镇东槐村和国叶腊石矿 |  | 是 | 是 | 3 | 5500 | 12 |  |
|  | 平和县芦溪镇双峰碎石场英头山矿区建筑用花岗岩矿 |  | 是 | 是 | 1.1 | 420 | 5 |  |
|  | 平和县芦溪镇湾仔坑碎石场 |  | 是 | 是 |  |  |  |  |

（以上数据由县国土局提供）